МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     ЯНТАРНОЕ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И  ПРОХЛАДНЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ

ЯНТАРНЭ   КЪУАЖЭМ И ЩЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКА ПРОХЛАДНА МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ

ЯНТАРНОЕ   ЭЛ ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

361020 ,  КБР,  Прохладненский район,  с.Янтарное,  ул. Ленина 21,

/факс: (886631) 52-3-66; e-mail: adm.jantarnoe@yandex.ru

12.05.2025 г.                                                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №40/1                                                                                                                                     ПОСТАНОВЛЕНЭ  №40/1

БЕГИМ  №40/1

О подготовке объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда

сельского поселения Янтарное Прохладненского

муниципального района КБР

к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 07 апреля 2025 года №168-рп «О подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях качественной и своевременной подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов организаций сельского поселения Янтарное, служб жилищно-коммунального хозяйства, объектов инженерного обеспечения, а также зданий и сооружений социальной сферы, местная администрация сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района КБР, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026года. (Приложение №1).

2.Создать и утвердить состав комиссии по подготовке готовности объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда, сельского поселения Янтарное к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. (Приложение №2).

3.Рекомендовать собственникам жилищного фонда и руководителям организаций провести подготовку внутренних инженерных коммуникаций зданий, находящихся в собственности.

4. В своей деятельности Комиссии руководствоваться Приказом Минэнерго России от  13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

5. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

6. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

И.о.главы местной администрации

сельского поселения Янтарное

Прохладненского муниципального района КБР                               А.В.Голубничий

Приложение №1

Утвержден

постановлением местной администрации

с.п. Янтарное

Прохладненского муниципального района

12.05. 2025 года №40/1

П Л А Н

мероприятий по подготовке теплоэнергетического комплекса и

жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2025-2026 года

по сельскому поселению Янтарное

Прохладненского муниципального района КБР

| Наименование работ | Срок исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по подготовке объектов с.п. Янтарное к отопительному периоду 2025-2026гг. | до 10 сентября | Комиссия по подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства с.п. Янтарное |
| 2. Ревизия запорных и регулирующих устройств | до 01 сентября | Руководители МКУК «КДЦ с.п. Янтарного», МКОУ «СОШ с.Янтарного», Местная администрация с.п. Янтарное, собственники жилых помещений |
| 3. Прочистка грязевиков | до 01 сентября | Руководители МКУК «КДЦ с.п. Янтарного», МКОУ «СОШ с.Янтарного», Местная администрация с.п. Янтарное, собственники жилых помещений |
| 4. Ревизия дренажных устройств | до 01 сентября | Руководители МКУК «КДЦ с.п. Янтарного», МКОУ «СОШ с.Янтарного», Местная администрация с.п. Янтарное, собственники жилых помещений |
| 5. Выполнение тепловой изоляции всех трубопроводов теплоснабжения в пределах чердачных и подвальных помещений. | до 01 сентября | Руководители МКУК «КДЦ с.п. Янтарного», МКОУ «СОШ с.Янтарного», Местная администрация с.п. Янтарное |
| 6. Проведение ремонта помещений теплового узла: побелка, покраска, обеспечение необходимого освещения и надежное запирание. | до 01 сентября | Руководители МКУК «КДЦ с.п. Янтарного», МКОУ «СОШ с.Янтарного», Местная администрация с.п. Янтарное, собственники жилых помещений |
| 7. Утепление оконных и дверных проемов, оборудование входных дверей пружинами. | до 01 сентября | Руководители МКУК «КДЦ с.п. Янтарного», МКОУ «СОШ с.Янтарного», Местная администрация с.п. Янтарное, собственники жилых помещений |
| 8. Остекление окон и лестничных площадок. | до 01 сентября | Руководители МКУК «КДЦ с.п. Янтарного», МКОУ «СОШ с.Янтарного», Местная администрация с.п. Янтарное, собственники жилых помещений |
| 9.Обеспечение утепления квартир жильцами. | до 01 сентября | Собственники жилых помещений |
| 10. Предъявить акты готовности систем теплоснабжения. | до 01 сентября | Руководители МКУК «КДЦ с.п. Янтарного», МКОУ «СОШ с.Янтарного», Местная администрация с.п. Янтарное, собственники жилых помещений |
| 11. Устранение утечки из канализационных сетей и затопления подземных теплотрасс | до 01 сентября | Руководители МКУК «КДЦ с.п. Янтарного», МКОУ «СОШ с.Янтарного», Местная администрация с.п. Янтарное, собственники жилых помещений |

Приложение №2
к Постановлению местной администрации

сельского поселения Янтарное

Прохладненского муниципального района КБР

от 12.05.2025 г. №40/1

Состав

комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района КБР к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

| Голубничий А.В. | И.о.главы местной администрации сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района КБР, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Семендеева И.В. | Главный специалист местной администрации сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района КБР |
| Ковылков В.И. | Главный инженер, АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» |

Бжахов А.М.           и.о.директора МКОУ «СОШ с.Янтарного»

Капранова А.И.       директор МКУК «КДЦ с.Янтарного»

Представители  МКД с.Янтарное, с.Комсомольское