**ПРОТОКОЛ**

**Заседания общественной комиссии реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района на 2019-2024 годы».**

29 августа2019г. с.Янтарное

Председатель:

Малаховский Александр Петрович - глава сельского поселения Янтарное;

Заместитель председателя:

Семендеева Ирина Владимировна – главный специалист местной администрации сельского поселения Янтарное

Секретарь комиссии:

Целихина Алла Леонтьевна - ведущий специалист местной администрации сельского поселения Янтарное;

Члены комиссии:

Матросов Александр Петрович - депутат Совета местного самоуправления сельского поселения Янтарное, председатель постоянно действующей комиссии по социальным вопросам, обеспечению законности и правопорядка, охране прав человека;

Леншмидт Валентина Петровна - председатель Совета ветеранов с.п.Янтарное,

Миронова Раиса Степановна - член Общественного Совета с.п.Янтарное,

Кумахова Маруся Герихановна- председатель Совета старейшин с.п.Янтарное;

Капранова Алла Ивановна - директор МКУК «КДЦ с.п.Янтарного» ;

Русаков Сергей Сергеевич – директор МКОУ «СОШ с.Янтарного»;

Надоров А. А. – помощник главы местной администрации Прохладненского муниципального района по вопросам Го и ЧС (по согласованию);

Жамбеков Алимбек Сафарбиевич– майор полиции, старший УУП МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию).

**Повестка дня:**

1.О текущем состоянии дел и ходе выполнения работ в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района на 2019-2024 годы».

На заседании присутствуют 9 из11 участников Комиссии – кворум имеется,

заседание правомочно.

**СЛУШАЛИ**: Малаховский Александр Петрович - глава сельского поселения Янтарное;

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами местной администрации с.п.Янтарное Прохладненского муниципального района КБР.

В рамках Программы предусмотрено выполнение работ по минимальному перечню, а именно:

-ремонт дворовых проездов и автомобильной парковки;

-обеспечение освещения;

-установка урн и скамеек.

22.07.2019года начаты работы по благоустройству дворовой территории -микрорайон многоквартирных домов, расположенных по адресу:

 1. КБР, Прохладненский район, с.Янтарное, ул. Верхняя, д.1-10

На сегодняшний день на дворовой территории МКД с.Янтарное ул.Верхняя д.7, д.6, д.5, д.4, д.3 установлен бортовой камень, произведена подсыпка щебнем, устанавливаются скамейки, урны, светильники, начаты работы по укладке асфальтового покрытия.

На территории МКД №8, установлен бортовой камень, дворовые проезды подсыпаны щебнем.

На территории МКД №9,10 проводятся работы по планировке дворовых проездов, устанавливается бортовой камень.

На территории МКД №1,2 завезен щебень и бортовой камень и начата подсыпка проездов щебнем.

Произведена частичная замена центральной водопроводной сети 153м.

Информация о реализации всех мероприятий по благоустройству дворовых территорий в ходе выполнения работ по программе регулярно размещается на официальном сайте с.п.Янтарное Прохладеннского муниципального района: http:// adm-yantarnoe.ru, в разделе "Новости".

**Поступило предложение:** Принять к сведению информацию о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района на 2019-2024 годы».

Голосовали:

-"За"-9 голосов

-"Воздержались"-0 голосов

-"Против"-0 голосов

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению информацию о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района на 2019-2024 годы».

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте с.п.Янтарное Прохладеннского муниципального района: http:// adm-yantarnoe.ru, в разделе "Новости".

Председатель комиссии         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малаховский А.П.

Секретарь комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Целихина А.Л.

Подписи комиссии:

Матросов Александр Петрович -

Семендеева Ирина Владимировна-

Леншмидт Валентина Петровна -

Миронова Раиса Степановна -

Кумахова Маруся Герихановна-

Капранова Алла Ивановна -