**ПРОТОКОЛ**

**Заседания общественной комиссии реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района на 2019-2024 годы».**

25 июля 2019г. с.Янтарное

Председатель:

Малаховский Александр Петрович - глава сельского поселения Янтарное;

Заместитель председателя:

Семендеева Ирина Владимировна – главный специалист местной администрации сельского поселения Янтарное

Секретарь комиссии:

Целихина Алла Леонтьевна - ведущий специалист местной администрации сельского поселения Янтарное;

Члены комиссии:

Матросов Александр Петрович - депутат Совета местного самоуправления сельского поселения Янтарное, председатель постоянно действующей комиссии по социальным вопросам, обеспечению законности и правопорядка, охране прав человека;

Леншмидт Валентина Петровна - председатель Совета ветеранов с.п.Янтарное,

Миронова Раиса Степановна - член Общественного Совета с.п.Янтарное,

Кумахова Маруся Герихановна- председатель Совета старейшин с.п.Янтарное;

Капранова Алла Ивановна - директор МКУК «КДЦ с.п.Янтарного» ;

Русаков Сергей Сергеевич – директор МКОУ «СОШ с.Янтарного»;

Надоров А. А. – помощник главы местной администрации Прохладненского муниципального района по вопросам Го и ЧС (по согласованию);

Жамбеков Алимбек Сафарбиевич– майор полиции, старший УУП МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию).

**Повестка дня:**

1.О текущем состоянии дел и ходе выполнения работ в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района на 2019-2024 годы».

На заседании присутствуют 9 из11 участников Комиссии – кворум имеется,

заседание правомочно.

**СЛУШАЛИ**: Малаховский Александр Петрович - глава сельского поселения Янтарное;

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами местной администрации с.п.Янтарное Прохладненского муниципального района КБР.

В рамках Программы предусмотрено выполнение работ по минимальному перечню, а именно:

-ремонт дворовых проездов и автомобильной парковки;

-обеспечение освещения;

-установка урн и скамеек.

22.07.2019года начаты работы по благоустройству дворовой территории -микрорайон многоквартирных домов, расположенных по адресу:

 1. КБР, Прохладненский район, с.Янтарное, ул. Верхняя, д.1-10

На сегодняшний день на дворовой территории МКД с.Янтарное ул.Верхняя д.7, д.6, д.5, д.4, д.3, д.2 ведутся работы по вырубке дикорастущего кустарника, по демонтажу старого асфальтового покрытия и бортового камня и начата подсыпка проездов щебнем.

Информация о реализации всех мероприятий по благоустройству дворовых территорий в ходе выполнения работ по программе регулярно размещается на официальном сайте с.п.Янтарное Прохладеннского муниципального района: http:// adm-yantarnoe.ru, в разделе "Новости".

**Поступило предложение:** Принять к сведению информацию о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района на 2019-2024 годы».

Голосовали:

-"За"-9 голосов

-"Воздержались"-0 голосов

-"Против"-0 голосов

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению информацию о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района на 2019-2024 годы».

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте с.п.Янтарное Прохладеннского муниципального района: http:// adm-yantarnoe.ru, в разделе "Новости".

Председатель комиссии         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малаховский А.П.

Секретарь комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Целихина А.Л.

Подписи комиссии:

Матросов Александр Петрович -

Семендеева Ирина Владимировна-

Леншмидт Валентина Петровна -

Миронова Раиса Степановна -

Кумахова Маруся Герихановна-

Капранова Алла Ивановна -